- 抚顺市“十四五”石化化工行业炼油乙烯

- 重点企业技术改造实施方案

为贯彻落实党中央、国务院碳达峰碳中和工作部署，严格能效约束，推动我市石化化工行业炼油、乙烯节能降碳和绿色转型，争取实现碳达峰目标，根据《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》，结合我市石化化工行业现状，制定本实施方案。

- 一、工作目标

- 到2025年，通过实施节能降碳行动，炼油行业能效初步达到基准水平、大乙烯（80万吨/年）行业能效达到标杆水平,推动抚顺石化公司14万吨/年乙烯装置加快整合。

| 重点行业能效基准水平和标杆水平 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 |  | 指标名称 | 指标单位 | 基准水平 | 标杆水平 | 相关计算等参考标准 |
| 1 | 炼油 |  | 单位能量因数能耗 | 千克标准油/吨·因数 | 8.5 | 7.5 | GB30251 |
| 2 | 乙烯 | 石脑烃类 | 单位产品能耗 | 千克标准油/吨 | 640 | 590 | GB30250 |

- 二、重点行业企业改造任务

- 炼油行业——中国石油抚顺石化分公司

- 中国石油抚顺石化分公司重点实施1.优化蒸汽系统运行：完成加热炉、蒸汽保温管线测试，停用热电厂供石油二厂蒸汽1#线,减少蒸汽损耗；2.蒸汽管线保温改造：逐步实施蒸汽保温改造；3.装置热联合节能优化：实施装置间热联合，焦化装置汽油、煤油供汽煤油加氢装置；4.装置冷冻系统优化改造：成型装置实施集中制冷；5.瓦斯系统优化改造：对乙烯厂瓦斯进行回收，增加瓦斯回收利用率；6.加热炉优化改造：对公司加热炉空预器进行改造，提高加热炉热效率，减少燃料消耗；7.低温热利用节能改造：完成石油二厂三站改造，增加低温热利用，原料罐蒸汽伴热改为水伴热；8.重油催化装置优化改造：检修期间完成重油催化装置沉降器改造。

- （二）乙烯行业——中国石油抚顺石化分公司

- 1.大乙烯（80万吨/年）

- 中国石油抚顺石化分公司重点实施（1）生产优化：提高原料品质，增加外购石脑油和液化气量；（2）装置节能改造：急冷系统优化调整，增加DS产量；完成改造裂解炉对流段预热模块，增加原料预热和省煤器模块，增加SS产量，降低燃料消耗。增加甲烷氢压缩机，降低裂解气压缩机能耗。

- 2.小乙烯（14万吨/年）

加速推进与大小乙烯装置整合。14万吨/年乙烯裂解装置（小乙烯），结合DCC项目、80万吨/乙烯裂解装置（大乙烯）扩能改造项目，大小乙烯整合成一套100万吨/年乙烯裂解装置，优化后能耗达到行业标杆水平，降低至590千克标油/吨以下。

方案一：结合DCC项目、80万吨/年乙烯装置扩能改造项目，将DCC生产富乙烯干气经过大乙烯裂解气压缩后，分离系统做适应性改造。

方案二：结合80万吨/年乙烯装置扩能改造项目，大乙烯裂解、急冷、裂解气压缩单元扩能，经过大乙烯裂解气压缩后，分别进入大、小乙烯分离系统进行深冷分离，分离系统做适应性改造。

DCC项目、80万吨/年乙烯扩能计划2025年建成投产，大小乙烯整合同步实施。

- 三、保障措施

- 1.组织相关企业明确推进步骤、改造期限、技术路线、工作节点、预期目标等。各技术改造企业据此制定周密细致的具体工作方案，明确落实措施。

- 2.稳妥组织企业实施改造。根据实施方案，指导企业落实好改造所需资金，制定技术改造措施，加快技术改造进程，积极协助企业解决改造过程中存在的问题。对于能效介于标杆水平和基准水平之间的企业，鼓励结合检修等时机参照标杆水平要求实施改造升级。改造过程中，在落实产能置换等要求前提下，鼓励企业开展兼并重组。对于违规上马、未批先建项目，依法依规严肃查处相关责任人员、单位和企业。

- 3.引导低效产能有序退出。综合发挥能耗、排放等约束性指标作用，严格执行有关标准、政策，加强监督检查，引导低效产能有序退出。加大淘汰落后产能工作力度，严格执行《产业结构调整指导目录》等规定，坚决淘落后生产工艺、技术、设备。

- 4.创新发展绿色低碳技术。深入研究炼油、乙烯等行业节能低碳技术发展路线，加强节能低碳关键共性技术、前沿引领技术、颠覆性技术研发。加快先进适用 节能低碳技术产业化应用，进一步提升能源利用效率。

- 5.坚持炼化一体化和多联产发展方向，构建企业首尾相连、互为供需和生产装置互联互通的产业链中，提高资源综合利用水平，减少物流运输能源消耗。推进开展化工园区认定，引导石化化工生产企业向化工园区转移，提高产业集中集聚集约发展水平，形成规模效应，突出能源环境等基础设施共建共享，降低单位产品能耗和碳排放。

- 6.加大财政金融支持力度。落实节能专用装备、技术改造、资源综合利用等方面税收优惠政策。积极发展绿色金融，设立碳减排支持工具，支持金融机构在风险可控、商业可持续的前提下，向碳减排效应显著的重点项目提供高质量的金融服务。拓展绿色债券市场的深度和广度，支持符合条件的企业上市融资和再融资。落实首台（套）重大技术装备示范应用及重点新材料首批次应用鼓励政策。

- 7.加大配套监督管理力度。加强源头把控，建立炼油、乙烯等行业企业能耗和碳排放监测与评价体系，稳步推进企业能耗和碳排放核算、报告、核査和评价工作。强化日常监管，组织实施国家工业专项节能监察，加强对企业能效水平执行情况的监督检查，确保相关政策要求执行到位。建立健全通报批评、用能预警、约谈责等工作机制，完善重点行业节能降碳监管体系。发挥信用信息共享平台作用，加强对违规企业的失信联合惩戒。